Tel centrala:    004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:            12.000.800 RON             Website:     http://www.apaoradea.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

# Compartiment  Achiziţii  Publice

# CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI

nr.           din _________2022

1. Părţile contractante

Între

S.C.  COMPANIA DE APĂ ORADEA  S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 0259/436.909, fax: 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :

Director general : ing. Lucian Mihai CHINDLEA  şi Director economic  ec. Maria SILAGHI

în calitate de achizitor,

şi

……………….., str. ………….. nr. …,  telefon:  …………., fax:  ……………, număr de înmatriculare J 05/…/…., cod unic de înregistrare ……….., cont …………… deschis la ……………….. sau ……………………….., reprezentată prin :

Administrator : ……………………..

în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

Clauze obligatorii

2. Obiectul contractului

2.1. - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze  “Lucrări de subtraversări prin foraj orizontal“, ( beneficiar S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

3. Preţul contractului

3.1. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţurile unitare de mai jos pentru execuţie şi finalizare “ Subtraversare prin metoda forajului orizontal “, in conformitate cu oferta de pret nr. ______/________2022, acceptată de Compania de Apă Oradea, astfel :

| Nr. crt. | Proces | Diametru tub protecție (mm) | Preț unitar lei/ml fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Foraj adâncime până la de 2 m |  |  |
| 1.1 | Foraj adâncime până la de 2 m | 63 |  |
| 1.2 |  | 100 |  |
| 1.3 |  | 150 |  |
| 1.4 |  | 200 |  |
| 1.5 |  | 300-400 |  |
| 1.6 |  | 500-600 |  |
| 1.7 |  | 700-800 |  |
| 1.8 |  | 900-1000 |  |
| 2. | Foraj adâncime între 2 – 4 m |  |  |
| 2.1 | Foraj adâncime între 2 – 4 m | 63 |  |
| 2.2 |  | 100 |  |
| 2.3 |  | 150 |  |
| 2.4 |  | 200 |  |
| 2.5 |  | 300-400 |  |
| 2.6 |  | 500-600 |  |
| 2.7 |  | 700-800 |  |
| 2.8 |  | 900-1000 |  |

Prețurile unitare de mai sus cuprind și contravaloarea tuburilor de protecție.

Tubul de protecție va fi din :

- PEHD pentru diamentre de 63 mm;

- Oțel pentru  diamentre între 100 ÷ 1000 mm.

3.2. - Valoarea estimată a contractului este de 200.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă 38.000,00 lei T.V.A., respectiv 238.000,00 lei cu T.V.A.

4. Durata contractului

4.1. - Durata prezentului contract este de 24 ( douăzecișipatru ) luni de la data semnării acestuia de ambele părţi, doar la comanda scrisă a achizitorului.

5. Executarea contractului

5.1. - Executarea contractului începe după semnarea acestuia de ambele părţi.

5.2. - În cazul în care există diferenţe între valoarea contractată şi cea realizată după expirarea datei de valabilitate, părţile pot conveni prelungirea valabilităţii contractului prin act adiţional cu păstrarea preţurilor unitare contractate.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

a) invitaţia de participare nr. 8176 din  07.03.2022;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) acte adiţionale, dacă există;

d) alte anexe la contract.

Clauze specifice

7. Responsabilităţile executantului

7.1. – (1)Executantul are obligaţia de a începe execuţia oricărei lucrări în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la ordinul scris al achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

7.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

7.3. - Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

7.4. - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

7.5. – Executantul este responsabil de respectarea tehnologiilor şi normelor de execuţie a lucrărilor stabilite de reglementările în vigoare şi Invitaţia de participare.

7.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea împotriva riscurilor a tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

7.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

7.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)  confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

c)  să anunţe populaţia, Serviciul de Ambulanţă, Compania de Pompieri pentru a-şi lua măsurile organizatorice specifice activităţii lor, pe perioada închiderii complete a circulaţiei rutiere pe străzile pe care se desfăşoară lucrările aferente contractului.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

7.9. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

7.10. - (1) Executantul are următoarele obligaţii legate de organizarea de santier:

a) asigurarea suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

b) asigurarea căilor de acces de la /catre santier;

c) asigurarea racordurilor pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) asigurarea costurilor pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat.

7.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:

a) de a face dovada platii volumelor de apa utilizate pentru probe si dezinfectii, pana la depunerea facturii finale;

b) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;

c) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

d) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

7.12. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de __ luni de la recepţia la terminarea lucrării şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

7.13. - a) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor). Orice nereguli privind nerespectarea legislaţiei în vigoare intră în întregime în sarcina executantului.

- b) Executantul răspunde de instruirea periodică a personalului precum şi respectarea legislaţiei în vigoare pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor) inclusiv pe perioada de notificare a defectelor, perioada in care intra in sarcina exclusiva a executantului asigurarea unui supervizor de SSM atestat pe cheltuiala exclusiva a executantului.

7.14. - Executantul răspunde de respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, conform Legislaţiei în vigoare.

7.15. -  În cazul în care activitatea prestată poate genera impact asupra mediului, executantul  se obligă să respecte cele aduse la cunoştinţa sa prin art. 7.18.

7.16. -  Executantul va răspunde de îndeplinirea în totalitate a cerinţelor menţionate în Avizul de desfacere de pavaj emis de Primăria Municipiului Oradea. Orice sancţiune aplicată S.C. Compania de Apă Oradea S.A. de Primăria Municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare a nerespectării cerinţelor va fi imputată şi suportată direct de executant, după caz.

7.17. – Contravaloarea sancţiunilor aplicate S.C. Compania de Apă Oradea S.A. sau reprezentantului S.C. Compania de Apă Oradea S.A., privind neîndeplinirea condiţiilor din Avizul de desfacere de pavaj, după caz, se vor recupera de la executant pe baza actului doveditor şi procesului verbal, în termen de 15 zile, dupa caz :

- - sumele datorate se vor reţine din prima situaţie de lucrări;

- - sumele datorate și neachitate, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, executantul ne mai fiind acceptat să execute lucrări pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pentru o perioadă de 2 ani, urmand a fi recuperate pe orice alta cale legala

7.18. Executantul va prelua întreaga responsabilitate privind legislaţia de mediu aplicabilă şi regimul deşeurilor rezultate din activitatea care face obiectul contractului, evidenţa gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase conform HG 856/2002, transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei conform HG 1061/2008 şi regimul deseurilor conform Legii nr. 211/2011.

8. Responsabilităţile achizitorului

8.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare în vederea execuţiei lucrărilor.

8.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

8.3. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale.

8.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă executantul dă faliment, sau pe parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunța la unele lucrări. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea achizitorului.

9. Modalităţi de plată

9.1. – Plata facturilor fiscale se va efectua după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de către achizitor, în termen de 30 de zile. Facturile fiscale se vor emite cel târziu până în 15 a lunii curente pentru lucrările lunii precedente.

9.2 - Plata facturii fiscale finale se va face conf. 9.1, după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

9.3. – Achizitorul poate exclude orice articol aprobat într-un certificat anterior sau poate să reducă proporţia oricărui articol aprobat în vreun certificat anterior în lumina informaţiilor ulterioare.

9.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

10. Actualizarea preţului contractului

10.1. - Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, preţuri unitare ferme pe toată durata de îndeplinire a contractului.

11. Amendamente

11.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, cu excepţia art. 10.1.

12. Penalităţi, daune-interese

12.1. - În cazul în care, executantul nu realizează stadiile fizice şi valorice conform graficului de execuţie fizic şi valoric contractat, nu respectă tehnologia de execuţie şi condiţiile de calitate impuse lucrării,  achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, de 0,1%  din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a rezilia contractul.

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 9.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %/zi din plata neefectuată, dar nu mai mult decât suma datorată.

134. Rezilierea contractului

13.1. - Contractul dintre executant şi achizitor poate înceta în următoarele cazuri:

(a)	prin acordul scris al părţilor;

(b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul considerându-se reziliat de plin drept;

(c)  prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care executantul încalcă obligaţiile prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea achizitorului.

13.2. – Executantul este de drept în întârziere, fără notificare, cerere de chemare în judecată sau altă formalitate prealabilă dacă întârzie execuţia lucrării contractate de achizitor .

În cazul în care executantul întârzie cu mai mult de 10 zile prezentarea pentru primirea amplasamentului, sau dacă nu începe lucrările în maxim 10 zile de la data primirii amplasamentului, achizitorul poate rezilia în mod unilateral contractul, transmiţând în acest sens executantului o notificare cu 10 zile înainte de momentul la care rezilierea devine efectivă .

13.3. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare.

14. Cesiunea

14.1. - Cesiunea creanţelor este permisă doar pentru creanţele născute prin acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

14.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

15. Forţa majoră

15.1.  -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

15.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

15.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. - Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa dintre părţi este numai instanţa judecătorească din Oradea.

17. Clauze privind protecția datelor cu caracter personal

17.1. - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea.

17.2. - Clauzele punctului 17 se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal și nu aduc atingere respectării și executării de către părți a obligațiilor contractuale asumate în baza prezentului contract de execuţie de lucrări.

17.3. - În scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale părților, a interesului legitim al acestora de a desfășura o relație comercială și de a-și apăra și valorifica drepturile de care beneficiază conform contractului și conform legii, fiecare parte prelucrează datele cu caracter personal ale partenerului contractual pentru următoarele categorii de persoane vizate:

- reprezentantul legal al partenerului contractual,

- persoana de contact sau alte persoane implicate din partea partenerului contractual în încheierea și executarea contractului încheiat de părți.

17.4. - Pentru executarea corespunzătoare a contractului, Părțile își încredințează prin prezentul contract  dreptul de prelucrare a următoarelor date cu caracter personal ale persoanelor mentionate mai sus: numele și prenumele, funcția, numărul de telefon, adresa de email și semnătura. Părțile vor asigura protecţia adecvată a acestor date în conformitate cu legislaţia aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale, precum şi a respectării drepturilor persoanelor vizate.

17.5. - În cazul executării anumitor părți/elemente ale contractului sau a îndeplinirii anumitor activități care fac parte din obiectul Contractului prin intermediul Subcontractanților, ori în cazul îndeplinirii unei părți din Contract de către Terțul susținător, Achizitorul autorizează Executantul să transmită date cu caracter personal acestora numai pentru a îndeplini o cerință de afaceri, respectiv numai în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.

17.6. - Executantul garantează Achizitorului faptul că toate contractele încheiate cu Subcontractanții și Terțul susținător au fost actualizate din punct de vedere al conformității cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, și că accesul este strict limitat la persoanele care trebuie să acceseze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, astfel încât să se asigure același nivel de protecție și aceleași drepturi ale persoanelor vizate ca cele oferite de Executant, în caz contrar Achizitorul rezervându-și dreptul de a rezilia Contractul și de a solicita daune.

17.7. - Părțile se obligă să se asigure că angajații fiecăreia din părți care prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt ținuți de obligația de confidențialitate pe o durată nelimitată după încetarea Contractului și respectă indicațiile instituției/societății cu care are relații de muncă/colaborare, utilizând aceste date exclusiv pentru scopul încheierii și executării obligațiilor prevăzute în Contract.

17.8. - Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe durata derulării contractului, precum și ulterior pe perioada necesară protejării drepturilor părților conform legii, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația în materie fiscal-contabilă și arhivare.

17.9. - Fiecare dintre Părți se obligă să asigure informarea completă a persoanelor vizate cu privire la divulgarea datelor sale cu caracter personal către cealaltă Parte.

17.10. - La solicitarea scrisă a uneia dintre Părți, cealaltă parte trebuie să pună la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute mai sus privind protecția datelor cu caracter personal.

17.11. - În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează în calitate de persoană împuternicită a celeilalte Părți sau ca Operator asociat împreună cu cealaltă parte, Părțile se obligă să încheie un Acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile art. 26 și 28 din Regulament, precum și altor prevederi legale relevante.

17.12. - Comunicările dintre părți cu privire la urmărirea respectării reglementărilor privind datele cu caracter personal se vor transmite utilizând următoarele date de contact:

- pentru Achizitor – Responsabilul cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: dpo@apaoradea.ro

- pentru Executant – Responsabil cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: ..................

17. Limba care guvernează contractul

17.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci ) zile de la înregistrare.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

18.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1. - Contractul va fi interpretat conform Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi legilor din România.

19.2. -  Prezentul contract s-a întocmit în douã exemplare originale unul pentru achizitor şi unul pentru Executant.

Achizitor,                              	     	       	            Executant,

S.C. “COMPANIA DE APĂ                                  S.C. ……………………

ORADEA” S.A.

DIRECTOR GENERAL 			           ADMINISTRATOR

ing. Lucian Mihai CHINDLEA		            ……………………….

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Maria SILAGHI

## COMPARTIMENT JURIDIC

cons. jr. Otilia CORNEA

## COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

ing. Vivianne SAVA

SECTOR REȚELE APĂ

ing. Edward HANDRA

SV/CS